项目章程

* **项目名称**

行途

* **项目经理**

鲍彩倩

* **项目背景**

每一个地区拥有的大学、职技等学校在校生至少十万，同时也拥有一定旅游景点。学生存在就近旅游的需求，而旅游景点急需拓展渠道。如今旅游攻略，旅游景点推荐的成熟以及学生群体早已熟悉使用网络，可以通过构建服务某本地和大学生群体的旅游网站来搭建这一桥梁，实现学生、旅游景点的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接旅游景点推荐的电子商务平台，为某所有在校大学生提供便捷、明确的旅游策略服务。

* **项目范围**
* 学生搜索：景点或攻略搜索及浏览、个人中心、相册上传、攻略或行程的制作；
* **进度**
* 2018.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
* 2018.11.19-2018.11.25：产品的需求细化、产品设计细化；
* 2018.11.26-12.23：组建网站建设团队，进入建设期；
* 2018.12.24-2019.1.1：产品进入测试阶段；
* **交付成果**
* 完全实现需求的可运行程序及源代码；
* 主要技术文档：需求说明书、产品说明书、设计文档、测试报告；
* 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**