项目章程

* **项目名称**

每妆

* **项目经理**

邹香月

* **项目背景**

在校大学生网购的越来越多，关于穿搭或者面试所需要的穿着打扮的疑问也会越来越多，一款APP帮助用户了解美妆、穿搭、热门话题讨论、健身、香氛等于一体一定会吸引用户。

* **项目目标**

建设并运营一个为所有在校大学生提供便捷、有用的各种知识的科普交流平台。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：文章审核、广告管理、话题管理、分析数据；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11-12月：组建APP建设团队，进入建设期；
  + 2019．1月：产品进入测试阶段（小组成员进行测试）；
* **交付成果** 
  + 基本实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**