项目章程

* **项目名称**

Solar

* **项目经理**

赵洋

* **项目背景**

现在很多年轻人自律性差，每当周五制定好了这一天的计划，但一到周末就被视频，游戏等吸引，既不能合理的规划自己的时间，也不能专心的完成任务。

* **项目目标**

监督学生或手机党有序合理专注的完成任务，通过图表统计，事务提醒功能，直观的看到自己的任务完成情况和自己一段时间内的专注时间情况。

* **项目范围**

1. 学生：有众多的作业和任务需要合理的规划时间并监督自己完成任务
2. 白领：有众多的待办事件需要规划并记录
3. 深度依赖手机者：不能专心的做事情，需要外界力量强制远离手机

* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位、编写需求说明、设计原型和初步实施。

* 11.23 前确定产品定位、编写需求说明；
* 11.26前实现并完善原型；

2018．12月：搭建项目结构，基础页面的实现，设计后台连接数据库以及研究实现技术难点，最后进行UI的修改

* 12.5 前实现基础页面
* 12.12 前设计实现后台，连接数据库，实现技术难点
* 12.30 前完善修改UI界面
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**